CARABINEROS DE CHILE

PREFECTURA ARICA NRO. 1

4ª COMISARÍA CHACALLUTA (F)

CATÁLOGO DE IMPLEMENTACIÓN

SISCOF v3 — Sistema de Control Fronterizo

Guía paso a paso para despliegue e implementación completa

Informe Técnico Nro. 01/2026

Tte. Damian H. Vergara Cortez · Administrador de Operaciones

Arica · Marzo 2026

RESUMEN EJECUTIVO

SISCOF v3 es la versión completa y corregida del Sistema de Control Fronterizo, que incorpora todos los requerimientos del Informe Técnico N°01/2026 y del Sistema de Bitácoras Fronterizas (SBF). Esta guía describe el proceso de implementación paso a paso, incluyendo la configuración de Supabase, el despliegue en GitHub Pages y la puesta en marcha operativa.

| Versión | SISCOF v3.0 — Marzo 2026 |
| --- | --- |
| Cobertura | 9 cuarteles · Prefectura Arica Nro. 1 |
| Indicadores | IDFI completo: DFP (5) + DFO (6) = 11 indicadores |
| Modo offline | IndexedDB via Dexie.js · Service Worker PWA |
| Alertas | Cohecho + IDFI crítico con registro en BD |
| Charts | Radar DFP + Barras DFO (Chart.js v4) |
| Nuevos módulos | M5 Decreto N°78 · R7 bienes COT · Turno nocturno |
| Tiempo estimado | 4–8 horas para implementación completa |

PRERREQUISITOS

Cuentas necesarias (gratuitas)

- Cuenta en GitHub: https://github.com — para alojar el código en GitHub Pages

- Cuenta en Supabase: https://supabase.com — para la base de datos (plan gratuito suficiente para el piloto)

- Git instalado en el computador del administrador

Software local recomendado

- Visual Studio Code (editor de código) — para editar config.js

- Navegador Google Chrome o Microsoft Edge (para las DevTools)

- Git Bash o Terminal (para comandos de despliegue)

FASE 1 — CONFIGURACIÓN DE SUPABASE

Tiempo estimado: 45 minutos

PASO 1  Crear proyecto en Supabase

- Ir a https://supabase.com y crear una cuenta (si no la tiene)

- Hacer clic en "New project"

- Nombre del proyecto: siscof-arica (o similar)

- Contraseña de base de datos: crear una contraseña segura y GUARDARLA

- Región: South America (São Paulo) — más cercana a Chile

- Hacer clic en "Create new project" y esperar 2 minutos

PASO 2  Obtener credenciales de conexión

- En el proyecto Supabase, ir a: Settings → API

- Copiar "Project URL" (formato: https://XXXXX.supabase.co)

- Copiar "anon public" key (clave larga que empieza con eyJ...)

- Guardar ambos valores — se usarán en el Paso 6

PASO 3  Ejecutar script 01_schema.sql (instalación nueva)

En Supabase, ir a: SQL Editor → New query

- Copiar todo el contenido del archivo sql/01_schema.sql

- Pegar en el editor SQL y hacer clic en "Run"

- Verificar que aparezca: "Success. No rows returned"

⚠  Si el sistema ya está instalado (v2 existente), saltar al script 04 y 05. Ver Escenario B al final.

PASO 4  Ejecutar script 02_datos_maestros.sql

- Abrir nuevo query en SQL Editor

- Copiar y ejecutar sql/02_datos_maestros.sql

- Esto inserta los 9 cuarteles y todos los hitos, PNH y SIE

PASO 5  Ejecutar scripts 03, 04 y 05 en orden

- Ejecutar sql/03_vistas_funciones.sql — crea vistas y función calcular_idfi()

- Ejecutar sql/04_actualizacion_idfi.sql — agrega columnas de metas

- Ejecutar sql/05_v3_nuevas_tablas.sql — tabla alertas_criticas, M5, R7

⚠  Si aparece error "policy already exists", ignorarlo y continuar. Es normal.

PASO 6  Actualizar totales de puntos por cuartel

Ejecutar esta consulta en SQL Editor:

UPDATE cuarteles c SET

total_hitos = (SELECT COUNT(*) FROM puntos_territoriales WHERE cuartel_id = c.id AND tipo = 'hito' AND activo = TRUE),

total_pnh   = (SELECT COUNT(*) FROM puntos_territoriales WHERE cuartel_id = c.id AND tipo = 'pnh'  AND activo = TRUE),

total_sie   = (SELECT COUNT(*) FROM puntos_territoriales WHERE cuartel_id = c.id AND tipo = 'sie'  AND activo = TRUE);

PASO 7  Crear el primer usuario Administrador

En Supabase, ir a: Authentication → Users → Add user

- Email: su correo institucional (ej: dvergara@carabineros.cl)

- Password: contraseña segura (mínimo 8 caracteres)

- Hacer clic en "Create User"

- Copiar el UUID del usuario creado (columna "User UID")

Luego ejecutar en SQL Editor (reemplazar los valores):

INSERT INTO usuarios (email, nombre, grado, rol, cuartel_id)

VALUES (

'dvergara@carabineros.cl',

'Vergara Cortez Damian H.',

'Teniente',

'administrador',

(SELECT id FROM cuarteles WHERE codigo = 'CHACALLUTA')

);

FASE 2 — DESPLIEGUE EN GITHUB PAGES

Tiempo estimado: 20 minutos

PASO 1  Crear repositorio en GitHub

- Ir a https://github.com y hacer login

- Hacer clic en "New repository"

- Nombre: siscof (o siscof-arica)

- Visibilidad: Private (recomendado para sistema institucional)

- NO marcar "Initialize this repository"

- Hacer clic en "Create repository"

PASO 2  Editar credenciales en js/config.js

⚠  ¡CRÍTICO! Antes de subir el código, editar este archivo con las credenciales de Supabase.

Abrir el archivo js/config.js con Visual Studio Code y reemplazar:

SUPABASE_URL:      'https://XXXXX.supabase.co',     // ← su URL real

SUPABASE_ANON_KEY: 'eyJ...',                        // ← su anon key real

PASO 3  Subir el proyecto a GitHub

Abrir Git Bash (o Terminal) en la carpeta del proyecto y ejecutar:

git init

git add .

git commit -m "SISCOF v3 - implementacion completa"

git branch -M main

git remote add origin https://github.com/USUARIO/siscof.git

git push -u origin main

PASO 4  Activar GitHub Pages

- En el repositorio GitHub, ir a: Settings → Pages

- En "Source", seleccionar: Deploy from a branch

- Branch: main · Folder: / (root)

- Hacer clic en "Save"

- Esperar 2-3 minutos y refrescar la página

- La URL del sistema aparecerá en formato: https://USUARIO.github.io/siscof/

⚠  Guardar esta URL y distribuirla al personal autorizado.

FASE 3 — CONFIGURACIÓN OPERATIVA

Tiempo estimado: 30 minutos

PASO 1  Verificar acceso al sistema

- Abrir la URL de GitHub Pages en Chrome/Edge

- Debe aparecer la pantalla de login con el escudo de Carabineros

- Ingresar con el correo y contraseña del usuario Administrador creado

- Si aparece error de conexión, verificar las credenciales en config.js

PASO 2  Configurar denominadores por cuartel

- Ir a menú "Admin" → sección "Denominadores e indicadores por cuartel"

- Verificar que los totales de hitos, PNH y SIE son correctos para cada cuartel

- Ajustar las metas de coordinaciones, hallazgos y objetivos internacionales

- Hacer clic en "Guardar denominadores"

PASO 3  Crear cuentas para el personal

- Ir a menú "Usuarios" → "Nuevo usuario"

- Completar nombre, grado, correo, rol y cuartel asignado

- IMPORTANTE: La cuenta Auth en Supabase debe crearse manualmente en Supabase Dashboard → Authentication → Users → Add user con el mismo correo

- Una vez creada la cuenta Auth, el usuario puede ingresar al sistema

PASO 4  Registrar personal y vehículos por cuartel

Para que los jefes de servicio puedan seleccionar su nombre en el wizard de registro, deben estar cargados en la tabla "personal":

INSERT INTO personal (cuartel_id, nombre_completo, grado, activo)

VALUES (

(SELECT id FROM cuarteles WHERE codigo = 'CHACALLUTA'),

'Pérez González Juan Carlos',

'Carabinero',

TRUE

);

Repetir para cada miembro del personal de cada cuartel. Lo mismo para vehículos en la tabla "vehiculos".

PASO 5  Cargar historial 2025 (comparativa año anterior)

Para que el dashboard muestre la comparativa "vs año anterior", cargar los datos de 2025 con el script del README (Opción B), usando los registros físicos disponibles.

- Ir a Admin → "Cierre mensual IDFI"

- Seleccionar cada mes de 2025 que tenga datos

- Hacer clic en "Guardar IDFI del mes en historial"

FASE 4 — PRUEBA EN CAMPO

Tiempo estimado: 1 día hábil

PASO 1  Probar modo offline

- En un dispositivo con Chrome/Edge, abrir la URL del sistema con internet

- Esperar a que cargue completamente (el Service Worker cachea los assets)

- Desactivar el WiFi/datos del dispositivo

- Recargar la página — debe cargar normalmente desde el cache

- Registrar un servicio completo sin internet

- El badge en la navbar debe mostrar "1 PENDIENTE"

- Activar el WiFi y esperar 5-10 segundos

- El badge debe cambiar a "SYNC OK" al sincronizarse automáticamente

PASO 2  Probar alerta cohecho

- Registrar un servicio de prueba

- En el Paso 2, agregar una tarea "Detención"

- En el resultado, seleccionar Tipo de Delito: "Cohecho"

- Al llegar al Paso 4 debe aparecer el banner rojo pulsante

- Al enviar debe aparecer el modal de confirmación institucional

- Verificar que aparece en tabla alertas_criticas en Supabase

PASO 3  Verificar cálculo IDFI

Después de registrar al menos 3 servicios con tareas y resultados:

- Ir al Dashboard y verificar que el IDFI muestra valores mayores a 0%

- Verificar que el Radar DFP y las barras DFO se renderizan correctamente

- Probar los filtros de fecha: semana / 28 días / año / fechas libres

- Verificar la matriz de diagnóstico 2×2

ESCENARIO B — Actualización desde SISCOF v2

Si ya tiene el sistema v2 instalado en Supabase, ejecutar solo los scripts de actualización:

| Script | Qué hace |
| --- | --- |
| 04_actualizacion_idfi.sql | Agrega columnas de metas a tabla cuarteles y crea historial_idfi |
| 05_v3_nuevas_tablas.sql | Crea alertas_criticas, agrega M5 a servicios, agrega R7 a resultados |
| 03_vistas_funciones.sql | Actualiza la función calcular_idfi() con las correcciones de v3 |

⚠  Reemplazar completamente los archivos js/ y css/ con los de v3. Mantener solo img/ y config.js (con las credenciales ya configuradas).

CORRECCIONES DE CÁLCULO EN v3

Las siguientes correcciones son críticas para la integridad del IDFI:

| DFP cliente | Se corrigió la deduplicación por punto_id. Visitar el mismo hito 3 veces cuenta como 1 visita, igual que el servidor SQL. |
| --- | --- |
| DFO-06 | El denominador ya no está hardcodeado como /1. Usa meta_objetivos_int configurable por cuartel desde el panel Admin. |
| DFO-01 | El denominador solo cuenta tareas de categoría "operativa". Patrullajes y coordinaciones ya no inflan el universo de controles. |
| Diagnóstico 2×2 | El umbral de DFO es ahora configurable en config.js (DFO_UMBRAL_DIAGNOSTICO = 15%). Antes era arbitrariamente bajo. |

ESTRUCTURA DE ARCHIVOS v3

| index.html | Página principal + modal alerta cohecho + carga de scripts |
| --- | --- |
| manifest.json | Configuración PWA para instalar como app |
| service-worker.js | Cache offline + estrategia de red |
| css/siscof.css | Estilos institucionales + extensiones v3 |
| js/config.js | ⚠ EDITAR: credenciales Supabase + umbrales v3 |
| js/offline.js | Motor IndexedDB (Dexie.js) + cola de sincronización |
| js/idfi.js | Cálculo IDFI unificado cliente/servidor (con correcciones) |
| js/alerts.js | Sistema de alertas: cohecho + modal institucional |
| js/core.js | Cliente Supabase + estado global APP + helpers |
| js/pages/login.js | Pantalla de acceso institucional |
| js/pages/app.js | Shell + navegación + navbar con badge sync |
| js/pages/dashboard.js | Dashboard IDFI + Charts + Filtros libres |
| js/pages/registro.js | Wizard 4 pasos + M5 + turno nocturno + offline |
| js/pages/historial.js | Listado y detalle de servicios |
| js/pages/maestras.js | Vista de puntos territoriales (hitos, PNH, SIE) |
| js/pages/admin.js | Denominadores + cierre IDFI + config sistema |
| js/pages/usuarios.js | CRUD de usuarios con roles |
| sql/01_schema.sql | Schema completo (instalación nueva) |
| sql/02_datos_maestros.sql | Hitos, PNH y SIE de los 9 cuarteles |
| sql/03_vistas_funciones.sql | Vistas SQL y función calcular_idfi() |
| sql/04_actualizacion_idfi.sql | Columnas metas + tabla historial_idfi |
| sql/05_v3_nuevas_tablas.sql | alertas_criticas + M5 + R7 + índices |
| img/escudo-carabineros.png | Escudo institucional |

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES

| El sistema no carga | Verificar credenciales en config.js. Abrir DevTools → Console y buscar el error. |
| --- | --- |
| Error "policy already exists" | Ignorar y continuar ejecutando el script SQL. Es normal en actualizaciones. |
| IDFI muestra 0% | Verificar que hay servicios con estado "enviado" en el período seleccionado. Los borradores no cuentan. |
| No aparecen puntos territoriales | Verificar que el usuario tiene cuartel_id asignado en tabla usuarios. |
| Badge sync siempre pendiente | Puede haber registros con error de sync. Ir a Admin → "Limpiar cache offline". |
| Charts no se renderizan | Verificar que Chart.js carga correctamente. Abrir DevTools → Network y buscar chart.umd.min.js. |
| Offline no funciona | El Service Worker solo funciona en HTTPS (GitHub Pages). No funciona con file:// local. |
| Usuario no puede ingresar | Verificar que el correo existe tanto en Supabase Auth como en la tabla usuarios con el mismo email. |

Confeccionado por:

DAMIAN H. VERGARA CORTEZ

Teniente de Carabineros · Administrador de Operaciones

4ª Comisaría Chacalluta (F) · Prefectura Arica Nro. 1